# PROJECT_TRANSFER.md

# AI Development Pipeline 引継ぎドキュメント

## 1. プロジェクト概要

本プロジェクトは、AIを用いたソフトウェア開発パイプラインを構築することを目的とする。

目標は、

- 要件整理

- 計画立案

- 設計

- 設計監査

- 実装

- テスト

- レビュー

- PR作成

- 定期レビュー

までをAIエージェントが役割分担して実施できるシステムを構築することである。

MVP（Minimum Viable Product）を最優先とし、必要最小限の構成で完成させることを基本方針とする。

# 2. 開発方針

本プロジェクトでは以下を絶対ルールとする。

## 基本方針

- 設計を完成させてから実装する

- 実装中にアーキテクチャを変更しない

- Design Freeze後は設計変更禁止

- 変更が必要な場合は次バージョン（v1.1等）で対応する

- 単一責務（Single Responsibility）を守る

- MVPを優先する

- 重厚壮大化しない

- 実装より設計品質を優先する

- 推測で仕様を変更しない

- 実装AIは設計書を唯一の正とする

# 3. アーキテクチャ

AI Development Pipeline はモジュール構成で実装する。

各モジュールは単一責務とし、責務の重複を禁止する。

依存関係は一方向のみとする。

循環参照は禁止する。

# 4. モジュール一覧

正式なモジュール一覧（M00〜M21）は既存の設計書を正とする。

モジュール名・番号は変更しない。

設計書に記載された名称を唯一の正とする。

# 5. これまでに決定した設計方針

以下は設計監査で決定済みである。

- 単一責務を徹底する

- モジュール間の責務重複を禁止する

- Repository操作は専用モジュールのみが担当する

- Permission判定は専用モジュールのみが担当する

- Contextは専用モジュールで管理する

- KnowledgeはKnowledge Manager経由で扱う

- Plannerは計画のみ生成する

- Architectは設計のみ担当する

- Design Auditorは監査のみ担当する

- Executorは実装のみ担当する

- Testerはテストのみ担当する

- Reviewerはレビューのみ担当する

- PR CreatorはPR生成のみ担当する

- Notificationは通知内容生成のみ担当する

- Connectorは送受信のみ担当する

# 6. Design Audit の結果

監査で決定したルール

- 単一責務

- 循環参照なし

- Interfaceを明確化

- Data Flowを単方向化

- MVP外機能を削除

- 重厚壮大化禁止

- AIによる勝手な責務追加禁止

- AIによる設計変更禁止

# 7. Design Freeze 方針

Design Freeze後は設計変更を禁止する。

修正が必要になった場合は

- v1.1

- v1.2

など次バージョンで対応する。

Design Freeze 完了条件

- 全モジュール監査済

- 責務確定

- Interface確定

- Data Flow確定

- Dependency確定

- MVP監査完了

- CHANGELOG反映済

# 8. 実装計画

実装は以下の順で進める。

- Design Freeze

- 実装仕様書（IS00〜IS21）作成

- 実装

- Unit Test

- Review

- PR

- Integration

- 完成

設計書を飛ばして実装してはならない。

# 9. ディレクトリ構成

Repositoryは概ね以下の構成とする。

docs/
    design/
    implementation_spec/

src/

tests/

config/

README.md

必要以上にディレクトリを増やさない。

# 10. コーディング規約

Python 3.13 を使用する。

基本方針

- 型ヒントを使用

- dataclassを積極利用

- pathlibを使用

- logging標準ライブラリを使用

- unittestを使用

- UTF-8

- Ruff

- Black

シンプルな実装を優先する。

# 11. テスト方針

各モジュールごとに

- Unit Test

を作成する。

統合テストはMVP完成後に必要最小限実施する。

過剰なテスト実装は行わない。

# 12. 未決事項

未決事項のみ管理する。

Design Freeze後は設計変更しない。

新規アイデアは次バージョンへ回す。

# 13. 次にやること

優先順位は以下。

- Design Freeze 完了

- Design v1.0 確定

- 実装仕様書（IS00〜IS21）作成

- Codexによる実装

- Unit Test

- Review

- PR作成

- Integration Test

# 14. AIへの指示

実装AI（Codex / Claude Code 等）は以下を必ず守ること。

- 設計書を唯一の正とする

- 推測で仕様を追加しない

- 勝手にモジュールを追加しない

- Design Freeze後は設計変更しない

- Public APIを変更しない

- 単一責務を守る

- MVPを優先する

- 重厚壮大化しない

- 必要最小限の実装を行う

- 実装中にアーキテクチャを変更しない

# 15. このプロジェクトで最も重要なルール

本プロジェクトは

「設計品質 ＞ 実装速度」

を最優先とする。

設計が曖昧な状態で実装を開始してはならない。

設計が完成し、Design Freeze が完了し、実装仕様書（Implementation Specification）が完成した後にのみ実装を開始する。

すべての設計・仕様・実装はMVPを基準とし、不要な機能追加や過度な抽象化、将来を見越した過剰設計（重厚壮大化）を禁止する。